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Stadiul actual al proiectului – Februarie 2026

După semnarea contractului de finanțare în data de 14.04.2025, au fost realizate următoarele activități:
· Obținerea accesului în platforma dedicată beneficiarilor (https://beneficiar.fonduri-ue.ro) în data de 28.04.2025;
· Publicarea anunțului de demarare a proiectului, avizat cu nr. 023256/08.05.2025, într-o publicație online cu 50.000 utilizatori activi;
· Lansarea achizițiilor publice:
· 25.06.2025: pompa de căldură (ofertare până la 07.07.2025);
· Semnarea contractului de furnizare nr. 18 din 13.08.2025
· 11.09.2025: stivuitoare electrice (ofertare până la 25.09.2025);
· Semnarea contractului de furnizare nr. 30 din 22.10.2025
· 25.06.2025: echipamente (ofertare până la 09.07.2025)
· Semnarea contractului de furnizare nr. 15 din 13.08.2025
· 31.08.2025: raportarea îndeplinirii primului indicator de etapă;
· 30.11.2025: raportarea îndeplinirii celui de-al doilea indicator de etapă;
· 31.07.2025: transmiterea primului raport de progres;
· 07.12.2025: transmiterea celui de-al doilea raport de progres;
· 10.02.2026: transmiterea celui de-al treilea raport de progres. 


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul regiunii!
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„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”
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