Stadiul actual al proiectului – Februarie 2026

După semnarea contractului de finanțare în data de 14.04.2025, au fost realizate următoarele activități:

- Obținerea accesului în platforma dedicată beneficiarilor (https://beneficiar.fonduri-ue.ro) în data de 28.04.2025;

- Publicarea anunțului de demarare a proiectului, avizat cu nr. 023256/08.05.2025, într-o publicație online cu 50.000 utilizatori activi;

- Lansarea achizițiilor publice:

  - 25.06.2025: pompa de căldură (ofertare până la 07.07.2025);

    - Semnarea contractului de furnizare nr. 18 din 13.08.2025

  - 11.09.2025: stivuitoare electrice (ofertare până la 25.09.2025);

    - Semnarea contractului de furnizare nr. 30 din 22.10.2025

  - 25.06.2025: echipamente (ofertare până la 09.07.2025)

    - Semnarea contractului de furnizare nr. 15 din 13.08.2025

- 31.08.2025: raportarea îndeplinirii primului indicator de etapă;

- 30.11.2025: raportarea îndeplinirii celui de-al doilea indicator de etapă;

- 31.07.2025: transmiterea primului raport de progres;

- 07.12.2025: transmiterea celui de-al doilea raport de progres;

- 10.02.2026: transmiterea celui de-al treilea raport de progres.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul regiunii!

www.regionordvest.ro  I  www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”